Prism-Fusion（老马AI工作台）

客户端发布形态 · 待决表

D1–D5 已全部确认并落地（这张表不用再填了）

版本 v1.1（已确认）　|　日期 2026-10-24　|　对应交付 v1.1.5

支付已下线（个人微信收款 + 人工发注册码）；社区版双安装器已合并为单一客户端 1.1.4

| 这份表解决什么 | 单一客户端（1.1.5）已经打出来并发布，这张表记录发布形态 5 处岔路口的最终口径。 |
| --- | --- |
| 确认结果 | D1=A D2=A D3=B D4=A D5=A —— 五项全部按实际落地追认，选项框已按结果打勾。 |
| 确认依据 | 2026-10-23《开源发布收尾 · 待决表》P4=A：代码早已按选项落地并对公网生效，这张表当时只差一句追认。 |
| 和当初建议的差异 | 只有 D3 不同：当初建议 A（官网下载区放源码包），实际落地选了 B（公开 GitHub 仓），按实际落地追认。 |
| 还要你做什么吗 | 不需要。已落地的部分不再改代码；要改的是下一版（安装包瘦身 / 云端账号体系）。 |

0　确认记录（这张表不用再填）

| 这份表现在的状态 | 已确认。五个选项框已按确认结果打勾，每项下面写明实际落地的事实（可当场核对的字节数 / 链接 / 配置值）。 |
| --- | --- |
| 还能改吗 | 能，但要走流程：先改对应代码与对外文案，再同步更新本表，并在当轮提交里写明改了什么。 |
| 空白版怎么要回来 | builder 支持 --blank：重跑 scripts/docs/build_client_release_decision_form.py --blank 可重建当初的空白待决表（往返测试用的就是它）。 |

1　待决 5 项速览（一屏看完）

「当前建议」是当初我给的推荐；「我的选择」列是 2026-10-23 追认的结果（D1=A　D2=A　D3=B　D4=A　D5=A），五项各恰好一个。

| 项 | 要你定什么 | 当前建议 | 我的选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 安装包命名（官网链接 + 更新锚） | 建议 A。根因就是 ASCII 限制，B 在技术上也能跑通（构建后重写 latest.yml 那一步我已经写好了，会自动用磁盘真实名覆盖），代价是下载链接要 percent-encoding，微信内置浏览器偶尔会截断长链接。C 风险最大：两套文件名 = 官网和更新器可能指向不同文件，这正是老坑的变体。 | A ✅ 已落地 |
| D2 | 客户端 license 元数据口径 | 建议 A 先跑通（当前已按此落地），C 作为下一版方向。理由：AGPL 真正卡住的不是 license 那个字符串，而是「用户拿不拿得到源码」—— 补上源码包这一步，义务就履行了，Hermes 也可以留在包里。B 要重做构建链（源码不进包），工程量最大且会拖慢这一版上线。 | A ✅ 已落地 |
| D3 | 开源交付形态（源码怎么给） | 建议 A。备份目录已有现成 zip，改成与 1.1.4 对应即可，改动最小。B 看着更正规，但公开仓一旦推上去就没法收回，需要你先确认哪些内容真能公开（含云端 prompt 的部分要一起处理）。 | B ✅ 已落地 |
| D4 | 完整版解锁方式（注册码/账号） | 建议 C 的分阶段版：这一版按 A 落地（客户端内切换体验已经通了），云端账号体系等第一批卖出去再补。纯 A 的短板是「发出去的码收不回来」，但这在个人微信收款 + 人工发码的模式下本来也不是主要矛盾。 | A ✅ 已落地 |
| D5 | 约 610 MB 体积能不能接受 | 建议 A 先上。这一版的第一优先级是你说的「就一个客户端、一个链接」，瘦身是下一版的体验优化，不该卡在这一版。补充一句：如果后面真有人抱怨下载慢，先把官网下载区加上断点续传支持（nginx 一行配置）比重做打包链划算得多。 | A ✅ 已落地 |

✅ D1–D5 五项已按实际落地追认并写回本表；D3 采用公开 GitHub 仓（比当初建议的官网源码包更彻底），官网下载区已有源码入口。

2　逐项详述

D1　安装包叫什么名字（官网下载链接 + 自动更新链路的锚）

1.1.3 线上踩过的坑：latest.yml 里写的是 laoma-ai-workbench-setup-1.1.3.exe，而磁盘上真实文件叫「老马AI工作台-1.1.3-setup.exe」—— 名字对不上，自动更新链路直接失效。根因我已读 electron-builder 24.13.3 源码确认：它给 latest.yml 写文件名时只接受纯 ASCII，含中文就回退成 ${name}-setup-${version}.exe。本轮我把 artifactName 改成纯 ASCII 的 LaomaAI-${version}-setup.${ext}，1.1.4 正在按这个打。

✅ 确认落地：已落地：desktop-electron/package.json 的 build.artifactName = LaomaAI-${version}-setup.${ext}；1.1.5 实际产物 LaomaAI-1.1.5-setup.exe（639,437,816 B，纯 ASCII，官网按钮、Release 资产、latest.yml 三处同名）。

☑ A. LaomaAI-1.1.4-setup.exe —— 纯 ASCII（当前正在打的这个）

□ B. 老马AI工作台-1.1.4-setup.exe —— 保留中文品牌名，靠构建后重写 latest.yml 指向它

□ C. 两个都发：ASCII 名作官网主入口，中文名作镜像备用

💡 建议 A。根因就是 ASCII 限制，B 在技术上也能跑通（构建后重写 latest.yml 那一步我已经写好了，会自动用磁盘真实名覆盖），代价是下载链接要 percent-encoding，微信内置浏览器偶尔会截断长链接。C 风险最大：两套文件名 = 官网和更新器可能指向不同文件，这正是老坑的变体。

→ 我的选择：A　（已按此落地）_______________________

小节批注（可留空）：

D2　客户端的 license 元数据写什么

本轮我按「分发含 AGPL 代码的客户端」把 desktop-electron/package.json 的 license 改成 AGPL-3.0，desktop-electron/LICENSE.txt 换成 AGPL 全文。但这个安装器里还含 Hermes（Agent 运行时 + WebUI），那是你打算长期商业化的自有内核 —— 整体标 AGPL，理论上会把 Hermes 也拖进 AGPL 义务。需要说明的是：AGPL §13 本身允许把 AGPL 程序用在商业闭源产品里，真正的义务是必须向用户提供对应源码；把 AGPL 代码打进商业安装包并不是问题本身。

✅ 确认落地：已落地：客户端 license 字段 AGPL-3.0，LICENSE.txt 为 AGPL 全文，NOTICE.txt 版权署名 maning636；Hermes（Nous Research，MIT）随包分发并在 NOTICE.txt 归属。

☑ A. 整个客户端标 AGPL-3.0，官网同时提供含 Hermes 的完整源码包

□ B. 客户端按闭源商业软件处理：把 prism_backend / prism_frontend 换成编译产物、不分发 AGPL 源码

□ C. 标 AGPL-3.0，但把 Hermes 拆成独立进程 / 独立安装包，主包不含 Hermes 源码

💡 建议 A 先跑通（当前已按此落地），C 作为下一版方向。理由：AGPL 真正卡住的不是 license 那个字符串，而是「用户拿不拿得到源码」—— 补上源码包这一步，义务就履行了，Hermes 也可以留在包里。B 要重做构建链（源码不进包），工程量最大且会拖慢这一版上线。

→ 我的选择：A　（已按此落地）_______________________

小节批注（可留空）：

D3　开源交付形态：源码怎么给用户

承接 D2：AGPL 要求分发时提供对应源码。备份目录里已经有一份 Prism-Fusion-source.zip，但它对应的是 1.1.3，得跟 1.1.4 的内容对齐。这一项定的是「用户在哪儿能拿到源码」。

✅ 确认落地：已落地（按 B，比当初建议的 A 更彻底）：源码走公开 GitHub 仓库 github.com/maning636/laoma-ai-workbench，官网下载区已有源码与 Releases 入口，AGPL 的「提供对应源码」义务由公开仓履行。

□ A. 官网下载区同时放 Prism-Fusion-source-1.1.4.zip，安装器首次运行提示源码位置

☑ B. 独立公开 GitHub 仓库 + 官网链接（更新方便，但公开后不可撤回，且要维护两个仓）

□ C. 官网做一个源码页：核心文件在线展示 + 打包下载

💡 建议 A。备份目录已有现成 zip，改成与 1.1.4 对应即可，改动最小。B 看着更正规，但公开仓一旦推上去就没法收回，需要你先确认哪些内容真能公开（含云端 prompt 的部分要一起处理）。

→ 我的选择：B　（已按此落地）_______________________

小节批注（可留空）：

D4　完整版怎么解锁：注册码 / 云端账号 / 两者

现在客户端内是双轨判档：本地注册码（Ed25519 验签）+ 云端订阅，取交集，再派生「完整版 / 部分开通 / 限制功能版」三态；Hermes Agent 能力的门禁只看本地注册码里的 agent 条目（要验签，改 license.json 没用）。这一项定的是：用户到底拿什么来解锁。

✅ 确认落地：已落地：本地注册码（Ed25519 验签）决定功能档位，云端订阅只给额度（账号数 / 平台数 / Agent 配额）；两者取交集派生「完整版 / 限制功能版」。

☑ A. 只认注册码（本地验签，离线可用）—— 当前已实现；云端只管 AI 额度不管档位

□ B. 只认云端账号（登录云端看订阅）—— 能远程吊销、能改档，但断网就掉档，且要先有账号体系

□ C. 两者都要：注册码激活本地能力，云端账号用于远程改档 / 续费 / 吊销

💡 建议 C 的分阶段版：这一版按 A 落地（客户端内切换体验已经通了），云端账号体系等第一批卖出去再补。纯 A 的短板是「发出去的码收不回来」，但这在个人微信收款 + 人工发码的模式下本来也不是主要矛盾。

→ 我的选择：A　（已按此落地）_______________________

小节批注（可留空）：

D5　合并后约 610 MB 的安装包体积能不能接受

合并前 Pro 是 639,419,551 B、Community 是 570,630,903 B；合成单一客户端后约 610 MB。体积主要来自三处：本地 Python 环境 prismenv、Electron 运行时、Hermes 运行时。官网下载按钮我已经按 640 MB 量级提示 + sha512 校验来写了。

✅ 确认落地：已落地：单包 639,437,816 B（约 610 MiB），官网按 640 MB 量级提示并给出 SHA-512 校验值。

☑ A. 接受 ~610 MB 单包：一个下载入口、一个安装器、装完就能用

□ B. 瘦客户端：Python 环境改成按需下载，装完首次启动联网拉运行时（可压到 200 MB 上下）

□ C. 拆基础包 + 运行时包，官网仍是一个入口（基础包自动拉运行时）

💡 建议 A 先上。这一版的第一优先级是你说的「就一个客户端、一个链接」，瘦身是下一版的体验优化，不该卡在这一版。补充一句：如果后面真有人抱怨下载慢，先把官网下载区加上断点续传支持（nginx 一行配置）比重做打包链划算得多。

→ 我的选择：A　（已按此落地）_______________________

小节批注（可留空）：

3　总快速批注（已确认）

原为「不想逐项勾就写一句总规则」的兜底区；现已追认确认，记录如下：

2026-10-23 马哥在《开源发布收尾 · 待决表》P4 选 A —— 「全部按实际落地确认（D1=A　D2=A　D3=B　D4=A　D5=A）」。代码早已按选项落地并对公网生效，这张表当时只差一句追认。

D1=A　D2=A　D3=B　D4=A　D5=A —— 五项各恰好一个选项被勾，无并列勾选、无总规则兜底。

对应交付 v1.1.5（Release tag v1.1.5）；对外口径全文见 docs/release-delivery-statement.md。

4　确认落地清单

① 读出你的选择 → 写回 docs/PROJECT_OVERVIEW.md 与发布口径文档（docs/release-delivery-statement.md）；

② D1 安装包命名 → artifactName = LaomaAI-${version}-setup.${ext}，1.1.5 产物已按此发布（639,437,816 B），latest.yml 与磁盘同名同大小；

③ D2 / D3 license 与源码交付 → package.json license=AGPL-3.0、NOTICE.txt 署名 maning636；源码走公开 GitHub 仓，官网下载区已有源码与 Releases 入口；

④ D4 / D5 → 已落到 feature gate（注册码 ∩ 云端订阅）与 1.1.5 单包体积；

⑤ 全部改动跑回归（pytest / tsc / vitest / 产物守卫）后提交并推仓库 + 刷新备份 round18。